| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích mạng xã hội trong lĩnh vực giao thông |  |
| --- | --- |
| TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Social Media Analysis in the Field of Transportation |  |
| Cán bộ hướng dẫn: |  |
| Thời gian thực hiện:Từ ngày 10 tháng 12 năm 2025 đến ngày 05 tháng 01 năm 2026 |  |
| Sinh viên thực hiện: Trần Đăng Vỹ – 24410262 Nguyễn Hoài Nam – 24410200 |  |
| Nội dung đề tài: Mục Tiêu Nghiên Cứu - Ứng dụng Graph Neural Networks (GNN) để xây dựng mô hình phát hiện bất thường (anomaly) trong khu vực đô thị. - Tập trung vào việc phân tích dữ liệu cảm biến (sensor) hoặc dữ liệu môi trường đô thị nhằm: - Phát hiện tai nạn giao thông. - Phát hiện sự kiện bất thường. - Cảnh báo nguy cơ mất an toàn trong đô thị. - Xây dựng mô hình STGNN (Spatio-Temporal Graph Neural Network) để khai thác đồng thời yếu tố không gian và thời gian. - Thử nghiệm mô hình trên dataset công khai (Kaggle) hoặc dữ liệu mô phỏng liên quan đến cảm biến, giao thông hoặc đô thị. Phạm Vi Nghiên Cứu - Không thực hiện dự đoán giao thông phức tạp toàn thành phố (traffic flow forecasting). - Tập trung vào phát hiện bất thường (anomaly detection) dựa trên: - Cảm biến chuyển động. - Dữ liệu lưới đô thị (grid data). - Dữ liệu sự kiện. - Phạm vi mô hình bao gồm: - Xây dựng đồ thị (graph construction). - Huấn luyện mô hình GNN. - Đánh giá độ chính xác. - Minh họa kết quả dự đoán. Đối Tượng Nghiên Cứu - Dữ liệu đô thị bao gồm: - Dữ liệu cảm biến IoT (accelerometer, vibration, motion, v.v.). - Dữ liệu tai nạn hoặc sự kiện bất thường (accident / anomaly event data). - Các kỹ thuật nghiên cứu chính: - Graph Convolutional Networks (GCN). - Graph Attention Networks (GAT). - Spatio-Temporal Graph Neural Networks (STGNN). - RNN/LSTM cho chuỗi thời gian. - Các bài toán liên quan: - Urban anomaly detection. - Traffic accident risk prediction. - Sensor anomaly detection. Phương Pháp Thực Hiện - Thu thập dữ liệu - Sử dụng dataset từ Kaggle hoặc nguồn mở liên quan đến tai nạn, cảm biến bất thường hoặc sự kiện đô thị. - Tiền xử lý dữ liệu: normalization, cleaning, windowing theo thời gian. - Xây dựng đồ thị (Graph Construction) - Chia dữ liệu theo grids (nếu là dữ liệu không gian). - Node = mỗi grid hoặc mỗi sensor reading. - Edge được tạo dựa trên tương quan không gian hoặc thời gian. - Xây dựng mô hình GNN/STGNN - GCN hoặc GAT để học đặc trưng không gian. - LSTM/GRU để học đặc trưng thời gian. - Kết hợp thành mô hình STGNN. - Huấn luyện và đánh giá mô hình - Chia tập dữ liệu: Train / Validation / Test. - Đánh giá bằng các chỉ số: Accuracy, F1-score, AUC, Recall. - Trực quan hóa kết quả - Heatmap nguy cơ tai nạn. - Biểu đồ anomaly theo thời gian. - Minh họa graph nodes abnormal vs normal. - Kết luận và hướng phát triển - Phân tích hiệu quả của mô hình, rút ra nhận xét. - Đề xuất tích hợp mô hình vào hệ thống IoT giám sát giao thông và an toàn đô thị. Kết Quả Mong Đợi - Hiểu rõ quy trình xây dựng Spatio-Temporal Graph Neural Networks (STGNN). - Xây dựng được mô hình GNN đơn giản để phát hiện bất thường trong đô thị. - Tạo được demo hoặc minh họa kết quả có thể trình bày cho giảng viên hướng dẫn. - Đề xuất tiềm năng ứng dụng thực tế, bao gồm: - Giám sát giao thông. - Giám sát an toàn đô thị. |  |
| Kế hoạch thực hiện: Tuần / Thời gian; Nội dung công việc chính; Người phụ trách; Kết quả dự kiến. Tuần 1 (10/12 – 15/12/2025); Giai đoạn khởi động & chuẩn bị dữ liệu - Hoàn thiện đề cương chi tiết. - Tìm kiếm và lựa chọn dataset (Kaggle, open data). - Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, chuẩn hóa, chia theo khung thời gian. - Phân tích mô tả dữ liệu ban đầu (biểu đồ, thống kê).; Nguyễn Hoài Nam (dữ liệu & trình bày) Hỗ trợ: Trần Đăng Vỹ; Dataset hoàn chỉnh và mô tả dữ liệu (~3 trang mô tả, biểu đồ).. Tuần 2 (16/12 – 22/12/2025); Xây dựng mô hình đồ thị (Graph Construction) - Chia dữ liệu theo grid hoặc sensor. - Tạo node & edge theo tương quan không gian – thời gian. - Cấu hình input cho GNN/STGNN. - Viết code xử lý graph (Python + PyTorch Geometric).; Trần Đăng Vỹ; Đồ thị giao thông đô thị hoàn chỉnh, có thể trực quan hóa.. Tuần 3 (23/12 – 29/12/2025); Huấn luyện và đánh giá mô hình - Xây dựng và huấn luyện mô hình STGNN (GCN/GAT + LSTM/GRU). - Chia tập train/validation/test. - Đánh giá bằng Accuracy, F1-score, AUC, Recall. - Ghi lại kết quả, biểu đồ huấn luyện.; Nguyễn Hoài Nam; Mô hình STGNN hoạt động, có kết quả đánh giá ban đầu.. Tuần 4 (30/12/2025 – 05/01/2026); Phân tích kết quả & viết báo cáo - Trực quan hóa kết quả: heatmap, biểu đồ anomaly, so sánh các khu vực. - Viết báo cáo khóa luận (hoàn thiện các chương 3–5). - Chuẩn bị slide, demo, và luyện tập thuyết trình. - Nộp bản báo cáo hoàn chỉnh.; Trần Đăng Vỹ (báo cáo, trình bày) Hỗ trợ: Nguyễn Hoài Nam; Báo cáo hoàn chỉnh (~60 trang), slide và demo mô hình sẵn sàng bảo vệ.. |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2025 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) |